岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：    岳阳县荣湾湖建设开发服务中心

预 算 编 码：     YYX292

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

填 报 人：彭飞

联系电话：7649806

报告日期： 2022  年  6月  1 6日

岳阳县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 彭飞 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 0730-7649806 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 19 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：认真抓好机关各项工作。 任务2：稳步推进工程项目建设工作。 任务3：乡村振兴工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | - 党建工作和意识形态工作。 - 工程建设工作。 3、乡村振兴工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 3886.36 | 360.63 |  | 296.19 |  | 2385.67 |  | 0 |  |  |  | 843.87 |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 3886.36 | 360.63 |  | 296.19 |  | 2385.67 |  | 0 |  |  |  | 843.87 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 3883.27 | 289.95 |  | 191.33 |  | 98.62 |  |  |  | 3593.32 | 3.09 |  |  | 0 |
| 1、局机关 |  |  | 3883.27 | 289.95 |  | 191.33 |  | 98.62 |  |  |  | 3593.32 | 3.09 |  |  | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 22.34 | 22.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1、局机关 |  |  | 22.34 | 22.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：认真抓好机关各项工作。 目标2：稳步推进工程项目建设。 目标3：乡村振兴工作。 |  |  |  |  |  |  | 以党建工作为统领，以党支部“五化”建设为抓手，制定了2021年党建工作计划。新建荣湾湖渡改桥（虎形山桥）项目。该项目已于今年2月份开工，目前已完成了工程形象进度的90%，主要是完成桥下部结构、桥梁、桥面、路基、清淤等，只剩路面铺装及附属工程。新建环湖路，该项目位于县城北部樟树潭，西起长丰路，东至乐祥路，道路长375米，宽20米，建设内容有路基、雨污水管道、路面、绿化、交通及亮化工程等，投资1580万元。已峻工通车。滨水东路南延项目扫尾工程（续建）。该项目主体工程2020年已完成，今年主要是绿化、亮化和人行道铺设等，于6月交付使用。今年来，中心乡村振兴工作：保持主要帮扶政策总体稳定，健全防止返贫动态监测和帮扶机制：推动本村特色产业提质发展，促进脱贫人口稳定就业，持续改善全村基础设施条件，发展壮大村级集体经济，乡村振兴成效显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：三公经率费控制 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：固定资产利用率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：财政供养人员控制率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：完成了投资约6300万元的荣湾湖渡改桥（虎形山桥）90%项目建设，主要是完成桥下部结构、桥梁、桥面、路基、清淤等，只剩路面铺装及附属工程。。 |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：完成了投资1580万元环湖路，已竣工通车。该项目位于县城北部樟树潭，西起长丰路，东至乐祥路，道路长375米，宽20米，建设内容有路基、雨污水管道、路面、绿化、交通及亮化工程等。 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：完成了滨水东路南延项目扫尾工程（续建）。该项目主体工程2020年已完成，今年主要是绿化、亮化和人行道铺设等，于6月交付使用。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：完成了荣湾湖、城南河防汛设备维修工作，确保安全度汛。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：全年财政整体支出 |  |  |  | 3883.27 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：打造成集城市公园、水上公园、森林公园于一体的县城新亮点。 |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：搭建了了个招商引资的大平台。 |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：建成后的荣湾湖及周边生态优越、环境优美。 |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：社会公众比较满意。 |  |  |  | 94% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙望保 |  | 副主任 |  |  |  |  |  | 岳阳县荣湾湖中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李 浩 |  | 财务股长 |  |  |  |  |  | 岳阳县荣湾湖中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彭飞 |  | 会计 |  |  |  |  |  | 岳阳县荣湾湖中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 许 荣 |  | 出纳 |  |  |  |  |  | 岳阳县荣湾湖中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、单位概况 （一）单位基本情况 荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、规划建设股、项目开发股、法制股、公安值勤室六个内设机构及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位13人，荣湾湖管理所6人。 2021年重点工作计划：1、抓好机关各项工作。2、工程建设工作。3、乡村振兴工作。 （二）整体支出规模、使用方向、主要涉及内容和涉及范围。 2021年荣湾湖整体支出共3883.27万元，主要用于基本支出，基本支出包括人员支出和公用支出、项目支出。 二、单位整体支出管理及使用情况 2020年荣湾湖基本支出共计289.95万元，主要用于人员支出191.33万元，公用支出98.62万元。项目支出3593.32万元。其中“三公”经费合计0万元。 三、单位专项组织实施情况 1、党建工作和意识形态工作。以党建工作为统领，以党支部“五化”建设为抓手，制定了2021年党建工作计划，落实党组成员分管党建和联系机关支部等工作制度，结合我中心工作实际，按每月党建工作清单，不折不扣抓落实。认真学习贯彻党的十九大精神，制定了党员学习计划，组织中心全体党员集中学习，讨论发言；邀请党校老师解读习近平新时代中国特色社会主义思想，中心党组书记带头讲，班子成员和干部职工轮流讲；开展十九大精神知识测试，利用红星云、荣湾湖党建工作微信群、QQ群等网络平台宣传学习。认真准备，高质量开好民主生活会和组织生活会；开展“先锋护碧水.共促大保护”、“征拆攻坚.我们在行动”、“‘三帮三带’抓党建.促脱贫攻坚”等主题党日活动。党组书记坚决落实意识形态工作主体责任，旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头抓思想理论建设、带头管阵地把导向强队伍、带头批评错误观点和错误倾向，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重要事情亲自处理。 2、工程建设方面。第一是完成了投资约6300万元的荣湾湖渡改桥（虎形山桥）90%项目建设，主要是完成桥下部结构、桥梁、桥面、路基、清淤等，只剩路面铺装及附属工程。第二是完成了投资1580万元环湖路，已竣工通车。该项目位于县城北部樟树潭，西起长丰路，东至乐祥路，道路长375米，宽20米，建设内容有路基、雨污水管道、路面、绿化、交通及亮化工程等。第三是完成了滨水东路南延项目扫尾工程（续建）。该项目主体工程2020年已完成，今年主要是绿化、亮化和人行道铺设等，于6月交付使用。第四是完成了荣湾湖、城南河防汛设备维修工作，确保安全度汛。 3、乡村振兴工作。我中心联系麻塘镇东风村，中心下派蒋广兴同志到东风村任第一支部书记，他作风务实，责任心强，严格按照驻村帮扶要求，心系群众，吃住在村，呕心沥血。保持主要帮扶政策总体稳定，健全防止返贫动态监测和帮扶机制：推动本村特色产业提质发展，促进脱贫人口稳定就业，持续改善全村基础设施条件，发展壮大村级集体经济，乡村振兴成效显著。 四、存在的主要问题 （一）内部控制制度有待于进一步健全和完善。 （二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。 （三）由于编制紧张，人才短缺，重要岗位不能实现定期轮岗，定期审计难度大。 五、改进措施 （一) 提高单位领导和工作人员内部控制管理意识，争取做到以制度管人，管事，管财，减少工作执行的随意性。资金拨付审批和经费支出手续要完备，确保资金安全；所有账目都要做到定期核对，切实做到账账、账实相符。 （二）加强财会人员业务学习和培训力度。